| ## HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ## HUYỆN BÌNH SƠN | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ## Số: /NQ-HĐND | ## Bình Sơn, ngày tháng 3 năm 2023 |

DỰ THẢO

### NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.09 (Bình Minh – Bình An)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Bình Sơn Khóa XII, Kỳ họp thứ 9 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

###### Xét Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2023 của UBND huyện Bình Sơn về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.09 (Bình Minh - Bình An); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.09 (Bình Minh - Bình An), với các nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm từng bước nâng cấp hệ thống mạng lưới giao thông các tuyến đường huyện; kết nối đồng bộ mạng lưới giao thông ở các xã phía Tây huyện Bình Sơn; đồng thời kết nối với các xã Bình Chương, Bình Mỹ, huyện Bình Sơn và huyện Trà Bồng sau khi dự án Cầu Thạch An (Bình Minh - Bình Mỹ) xây dựng hoàn thành; tăng năng lực khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng nâng cao của địa phương; đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ Nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương.

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn.

3. Quy mô đầu tư

a) Nâng cấp, cải tạo mặt đường L=7,3 km; kết cấu mặt đường bê tông xi măng, bê tông nhựa.

b) Mở rộng cải tạo nút giao thông giữa tuyến đường ĐH.09 và tuyến đường ĐH.01.

c) Công trình cầu: Cầu bản (cầu Dông) và Cầu Bà Mô.

4. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III.

5. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 72 tỷ đồng.

6. Nguồn vốn: Ngân sách huyện 10 tỷ đồng; các nguồn vốn khác 62 tỷ đồng.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Bình Minh và xã Bình An, huyện Bình Sơn.

8. Thời gian thực hiện: Không quá 3 năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

2. Căn cứ Nghị quyết này Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.09 (Bình Minh - Bình An) trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Khóa XII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 28 tháng 3 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Khoá XII, kỳ họp thứ 5 về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.09 (Bình Minh-Bình An)./.

| Nơi nhận: - Thường trực Huyện ủy; - Thường trực HĐND huyện; - UBND huyện; - Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; - Các tổ chức CT-XH huyện; - Các Ban HĐND huyện; - Các Phòng, ban thuộc huyện; - Đại biểu HĐND tỉnh trúng cử tại huyện; - Đại biểu HĐND huyện; - TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; - VPH: CVP, PCVP, CVHĐ; website huyện; - Lưu: VT, CVHĐ. | CHỦ TỊCH ###### Võ Văn Đồng |
| --- | --- |